АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

.          20.03.2022                                                                                             № 3

О проведении месячника

по благоустройству

С целью улучшения благоустройства и санитарного  состояния Краснооктябрьского сельского поселения Алексеевского муниципального района:

1.Объявить на территории Краснооктябрьского сельского поселения с 03 апреля 2023 года по 04 мая 2023 года месячник по благоустройству.

2.Утвердить план мероприятий по благоустройству, организовать и провести в течение объявленного месячника по благоустройству:

- наведение санитарного порядка на территориях населенных пунктов, в местах хранения твердых бытовых отходов, в местах массового отдыха населения, на обочинах дорог;

- отремонтировать и благоустроить мемориальный памятник;

- произвести посадку зеленых насаждений;

- привлечь к выполнению работ по благоустройству актив и членов ТОС, трудовые коллективы

3.Руководителям предприятий, организаций и учреждений привести в надлежащий порядок подведомственные территории.

4.Настоящее распоряжение подлежит обнародованию

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Краснооктябрьского

сельского поселения                                            В.В.Козловцев

Приложение к

Распоряжению главы Краснооктябрьского

сельского поселения от 17.03.2020 №

ПЛАН

Мероприятий по благоустройству населенных пунктов Краснооктябрьского сельского поселения в период проведения месячника по благоустройству в 2020 году

| № п/п | показатели | единица измерения | количество | сроки исполнения | ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Посадка деревьев | шт | 20 | Апрель -май | Администрация сельского поселения |
| 2 | Посадка кустарников | шт | 20 | Апрель -май | Администрация сельского поселения |
| 3. | Посадка цветов | шт | 2000 | май | Администрация сельского поселения |
| 4 | Установка скамеек | шт | 10 | май | Администрация сельского поселения |
| 5 | Ремонт скамеек | шт | 5 | апрель | Администрация сельского поселения |
| 6 | Установка урн | шт | - |  |  |
| 7 | Ремонт урн | шт | 8 | апрель | Администрация сельского поселения |
| 8 | Очистка лотковой части дорог после зимнего периода эксплуатации | км | 7,3 | апрель | Администрация сельского поселения |
| 9 | Ямочный ремонт дорог | кв.м | 5 | Апрель-май | Администрация сельского поселения |
| 10 | Ремонт и покраска турникетов, ограждений | п.м. | 25 | Апрель-май | Администрация сельского поселения |
| 11 | Уборка территорий сельского поселения | тыс.кв.м | 283,6 | Апрель-май | Администрация сельского поселения |
| 12 | Ремонт и покраска цоколей зданий | шт | 5000 | Апрель-май | Администрация сельского поселения |
| 13 | Ликвидация разрытий | кв.м | 100 | Апрель-май | Администрация сельского поселения |
| 14 | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | тонн | - | - |  |
| 15 | Ликвидация свалок | шт | - | - |  |
| 16 | Уборка использованных автомобильных шин и покрышек | шт | - | - |  |